NeuroGig mock — playbook спринта по промптам (4 недели)

Неделя 1 — Инвентаризация

Собрать все промпты из Notion, репозитория и админки. Для каждого: владелец, окружение (prod/stage), последняя дата изменения. Пометить устаревшие и дубликаты.

Неделя 2 — Качество и регрессия

Собрать набор из минимум 100 пар «вход — ожидаемые свойства ответа» (не обязательно дословное совпадение). Автоматический прогон при каждом PR, меняющем промпты. Классы ошибок: hallucination, tone, policy, format.

Неделя 3 — Владение и доступ

Ввести CODEOWNERS на каталоги промптов. Обязательный review от domain-эксперта для промптов, влияющих на биллинг или compliance.

Неделя 4 — Handoff и обучение

Одностраничный runbook для L&D: где смотреть метрики, как откатить версию промпта, куда писать об инциденте. Воркшоп 60 минут для внутренних заказчиков.

Приложение A — Шаблон тикета на изменение промпта

Описание изменения / обоснование / риски / ссылка на eval PR / согласование владельца продукта.